## Slide 1: 软件项目开发过程
达内教育Python教研中心

## Slide 2: 自我介绍
工作经历
2005~2009年
网络协议分析、PKI安全体系软件开发
2009~2012
基金清算系统开发
2012~2016
银行中间业务/核心/支付系统/票据系统开发
2016至今
Java、Python讲师
授课风格
王丹波
授课深入浅出，注重案例化、模型化、立体化、游戏化教学，注重思考能力、动手能力、自学能力的培养
Notes: 什么是数据库

## Slide 3: 焦油坑
“史前史中，没有别的场景比巨兽们在焦油坑里垂死挣扎的场面更令人震撼。上帝见证着恐龙、猛犸象、剑齿虎在焦油坑里挣扎。它们挣扎得越猛烈，焦油纠缠得就越紧，没有哪种猛兽足够强壮或具有足够的技巧，能够挣脱束缚，它们最后都沉到了坑底。”
—— Brooks 《人月神话》
Notes: 用来描述软件开发过程中遇到的困境

## Slide 4: 软件项目
什么是软件
  完成特定功能的计算机程序、配置、数据及文档的集合
软件项目与产品
  项目：针对特定用户开发的软件
    特定用户提出，开发周期较短，投入较小，风险较小
  产品：针对不特定用户开发的软件
    开发周期长，投入大，风险大
Notes: 什么是数据库

## Slide 5: 软件的特性
软件是一种逻辑处理编码，具有抽象性
软件是脑力工作成果，需人工开发
软件不会磨损与老化，但会退化
软件复杂性和规模视需求而定
Notes: 什么是数据库

## Slide 6: 软件项目核心要素
软件项目的关键点称为核心要素，是衡量软件项目成败的标准，包括进度、成本、质量
软件项目管理贯穿整个项目过程，以达到三者之间的平衡
进度
成本
质量
Notes: 什么是数据库

## Slide 7: 软件开发过程
指软件开发的生命周期，软件开发遵循的步骤
有哪几个阶段，各阶段做什么、产出什么
最早于20世纪60年代提出，认为软件生命周期的每个阶段应该严格、以此执行
Notes: 什么是数据库

## Slide 8: 软件开发过程（续）
软件生命周期包括:
  问题定义：弄清楚客户遇到什么问题，软件解决什么问题
  可行性研究：经济、技术、业务、市场、法律等多方面进行可行性研究
  立项：筹备资源
  需求分析：弄清用户详细需求，编写需求说明书
  设计：概要设计、详细设计
  实现：编写代码
  测试：测试软件功能是否符合预期，符合需求，排查错误
  投产：正式部署、运行
  维护：状态监控、性能优化、Bug修复、功能变更、数据备份恢复、系统定期清理
Notes: 什么是数据库

## Slide 9: 各阶段主要任务（一）
问题定义
  了解客户遇到的问题、痛点
  调研报告
Notes: 什么是数据库

## Slide 10: 问题定义示例（一）
共享单车
  最后一公里出行问题
  自行车丢失问题
  租车、还车问题
Notes: 什么是数据库

## Slide 11: 问题定义示例（二）
生产线电子报表
比较项 | 传统报表 | 电子报表
及时性 | 助理人员制作 不及时 | 临时生成，随时能查看 及时
准确性 | 人工制作，准确性低 | 体统生成，准确性高
安全性 | 安全性低 | 安全性高
方便性 | 不方便 | 方便
统计维度 | 维度较少 | 维度较多
Notes: 什么是数据库

## Slide 12: 各阶段主要任务（二）
可行性研究
  经济（能不能产生经济效益）
  技术（技术条件是否成熟，例如共享单车、网络约车需支付成熟）
  业务、市场
  法律（有些法律明令禁止的，如赌博，病毒，非法集资）等方面是否可行
  同类产品、同类软件系统，是否满足要求
  业界有哪些成功/失败的先例
  结论：做还是不做，什么方式做
Notes: 什么是数据库

## Slide 13: 各阶段主要任务（三）
立项：筹备资源，启动项目
  经费
  人员、团队、项目负责人（项目成败起至关重要的作用）
  软硬件设备
  场地
  制定项目目标：什么时候、完成什么
  项目先后顺序
  确定项目时间轴、里程碑
  人员配置、分工
Notes: 什么是数据库

## Slide 14: 软件项目组织架构
项目经理
技术经理
测试经理
视觉设计经理
基础架构经理
前端开发人员
后端开发人员
测试工程师
业务测试人员
UI设计师
交互设计师
基础架构/运维工程师
DBA
文档工程师
系统架构师
Notes: 什么是数据库

## Slide 15: 各阶段主要任务（四）
需求分析
  确定项目的范围、边界（做什么、不做什么）
  包含哪些功能，各功能输入、输出
  需求量化、细化
    支持高并发 ==> 每秒处理1000个事务
    高可靠性 ==> 7*24小时，系统可用率99%
  需求评审：评审需求描述是否正确、准确、是否有遗漏
  产出：需求规格说明书
Notes: 什么是数据库

## Slide 16: 各阶段主要任务（五）
设计
  概要设计
    系统框架、技术路线、系统关系、交互模型、模块定义
  详细设计
    数据库设计、数据结构设计、接口设计、类设计、错误处理
    业务细则、逻辑流程、数据定义、状态转换
Notes: 什么是数据库

## Slide 17: 各阶段主要任务（六）
编码实现
  编码、自测、解决技术难点
Notes: 什么是数据库

## Slide 18: 各阶段主要任务（七）
测试
  测试方法
    白盒测试：深入软件内部、执行过程是否正确
    黑盒测试：测试软件功能点是否正确
  测试范围
    模块测试
    集成测试
    Beta测试
  测试侧重点
    功能测试
    性能测试
  产出：测试报告，功能、性能是否满足需求
Notes: 什么是数据库

## Slide 19: 各阶段主要任务（八）
投产：部署系统，正式投入生产运行
  部署需要哪些软硬件资源
    机房、服务器、电源、防火、温度湿度调整
  需要哪些准入条件
    行政审批、资质、上级监管部门审批
    APP上架的要求
    网站：域名、服务器、备案
  部署步骤、演练
Notes: 什么是数据库

## Slide 20: 各阶段主要任务（九）
维护
  运行状态监控
  修复缺陷
  优化性能
  功能变更
  数据备份恢复
  系统定期清理
Notes: 什么是数据库

## Slide 21: 软件开发工具（一）
设计工具
  面向对象设计工具：Rational rose
  图形化设计工具：MS Visio
  数据库设计工具：Power Designer
  原型设计工具：Axure，墨刀
开发工具
  编程语言：C、Java、Python、PHP、.NET、JavaScript
  数据库：Oracle, MySQL, SQL Server, DB2
  集成开发环境： Eclipse，VS
  文本编辑器：Sublime，Source Insight，vim
Notes: 什么是数据库

## Slide 22: 软件开发工具（二）
测试工具
  性能测试工具：LoadRunner
  自动化测试工具：Selenium
  单元测试工具：JUnit
版本管理工具
  分布式版本管理工具：git
  集中式版本管理工具：svn
BUG管理工具
  付费：HP QC
  开源：禅道，Bugzilla
Notes: 什么是数据库

## Slide 23: 软件开发工具（三）
进度管理工具
  MS Project
Notes: 什么是数据库

## Slide 24: 交流和答疑
Notes: 总结和答疑